**Metodologías ágiles utilizadas-Scrum**

Product Backlog

Se realiza un listado de funciones y características del sistema:

* Registro de inscripciones en los diferentes niveles educativos.
* Registro a los torneos juveniles.
* Lista de vencimientos de los aranceles educativos.
* Lista de aranceles para los tres niveles educativos de la institución.

Sprint Planning

* Se programa un Sprint de dos semanas.
* Se elige la parte operativa de “Registro de inscripciones”, como la parte fundamental de este Sprint.

Daily Standup

* La planificación de reuniones diarias de unos, a fin de chekear el progreso del sistema.
* Ayer: Se trabajó sobre el diseño y planificación de la página web.
* Hoy: Seguiré con el registro de inscripciones y torneos.
* Obstáculos: Investigar las vacantes disponibles para cada nivel académico año por año, en ambos turnos del establecimiento.

Sprint Review y Retrospectiva

Reflexiones sobre la funcionalidad de lo proyectado:

* Funcionó: Se logró la carga de inscripciones para los distintos niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), listar los vencimientos en las cuotas escolares y los aranceles detallados para cada año, y el registro a los torneos.
* Mejoras: Como mejora implementaría mejorar el registro de inscripciones de vacantes poniéndole un límite, por ejemplo, de 30 vacantes disponibles para cada año.